|  | Datum vydání: 9.4.2026, 10:16 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Karviná investuje miliony do cest. Opravy začaly ve všech čtvrtích

Karviná dlouhodobě dbá na stav svých komunikací. Každý rok město vyčlení peníze na systematickou obnovu starých povrchů, které už dosloužily. Reaguje tak na potřeby občanů a vychází i z místního šetření.

Lukáš Raszyk (SOCDEM), náměstek primátora: "Chodníky si myslím, že občany zajímají nejvíc, protože po nich dennodenně chodí. My se tomu věnujeme systematicky. Máme v celém městě spoustu kilometrů chodníků, nemůžeme udělat všechno najednou. Vychází nějaké priority. Díky tomu, že dobře hospodaříme, tak těch peněz do těch oprav půjde teď daleko víc."

Město má naplánovaný harmonogram prací zatím na první polovinu roku. Zcela dokončen je chodník na ulici Nádražní po ulici Havířskou a práce jsou ukončeny také na ulici Divišova.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "Další komunikací, která prochází v letošním roce opravou, je komunikace ulice Sportovní. Tato komunikace by měla být opravena do konce května."

Koncem dubna bude zahájena oprava komunikace i chodníků na ulici Kirovova. Poté se práce přesunou na opravu poslední části ulice Studentská. Jakmile dojde k výměně vodovodu na ulici Studentská, město dokončí opravu povrchu komunikace. Seznam opravovaných míst se může v průběhu roku ještě měnit. Vše bude záležet na vývoji rozpočtu a  klimatických podmínkách.