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V zámeckém parku pokračují práce na inhalatoriu a rekonstrukci koníren
Stavba inhalatoria je nyní ve fázi realizace hrubé dřevěné konstrukce. Objekt vzniká z lepeného sibiřského modřínu a po dokončení dosáhne výšky téměř sedm metrů.
Jan Wolf (nestr.), primátor Karviné: "Inhalatorium by mělo být někdy koncem září dokončeno. Práce pokračují. Myslím si, že žádné větší problémy na stavbě v této chvíli nejsou, takže jsem za to rád, že ta stavba běží. Inhalatorium bude samozřejmě vhodným doplňkem pro park, pro lázeňské hosty, i pro nás Karviňáky. Bude to oddychová zóna a já doufám, že ji tady všichni budou využívat."
Součástí inhalátoru RIA bude také speciální trnková stěna, po níž bude stékat jodobromová solanka. Současně pokračuje také obnova historických zámeckých koníren a bývalé mléčnice. Rekonstrukce těchto objektů je technicky náročná, přesto práce pokračují podle plánů.
Host 3: "U koníren v podstatě přezdíváme kompletně obvodové zdivo, protože bylo ve špatném stavu, a podkopáváme základy, děláme vlastně základy nové a už jsme ve fázi, kdy připravujeme věnec pro nový krov. U mléčice máme vlastně z 95 procent opravené hlavní nosné konstrukce toho starého krovu a taktéž vlastně opravujeme ty nosné konstrukce."
Nové inhalatorium podpoří také lázeňský charakter města. Zrekonstruované konírny a mléčnice zase nabídnou nové zázemí pro kulturní, společenské a komunitní aktivity. Oba projekty tak významně přispějí k dalšímu rozvoji jedné z nejnavštěvovanějších lokalit v Karviné.
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