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Žula místo asfaltu zlepší dojem ze studéneckého zámku
Původní přístup k Novému zámku ve Studénce tvořil zvlněný rozpraskaný asfalt, zborcené schodiště a zchátralé zídky. To vše už je pryč a probíhající rekonstrukce dodá prostoru důstojný vzhled.  
Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “Z původní asfaltové přístupové cesty jdeme zpět do historického rázu žulové kostky. V této chvíli jednáme i s památkáři, se zhotovitelem, s autorským dozorem o tom, jestli kostka bude kladena do tvaru vějíře nebo do tvaru vlaštovky.”
Hledání ideálních řešení ovšem práce do určité míry protahují. Původní termín - konec června - je posunut na srpen. 
Součástí původních zídek bylo šest historických váz, které jsou nyní v péči restaurátora Tomáše Skalíka. Zub času je ovšem nahlodal natolik, že už se na své místo nevrátí.  
Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “Původní záměr byl, že dvě torza nahradíme zcela novými vázami. Nakonec po projednání s restaurátorem a městem bylo dohodnuto, že se prakticky nahradí všech šest původních váz. Momentálně kameník na těchto vázách pracuje.”
Původní vázy budou vystaveny v zámku a stanou se součástí budoucích prohlídek objektu. Co se týče vnitřních úprav, pokračují restaurátorské práce v části interiérů.
Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Stále trošku bojujeme s reklamací na oknec. Je vybrán náhradní zhotovitel, který v tuto chvíli realizuje opravy nekvalitně odvedené práce po prvním zhotoviteli, vůči kterému budeme uplatňovat veškeré sankce, které bude možné uplatnit.”
Drtivou většinu záchovných prací na zámeckém objektu financuje radnice z vlastních prostředků. Jedná se už o celkovou částku zhruba 25 milionů korun. 
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