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V ZOO běží naplno práce na pavilonu pro tučňáky. Budou v něm i podvodní okna
Expozice tučňáků brýlových v ZOO Ostrava je asi nejočekávanější investicí posledních let. Pavilon s bazénem vyrůstá u dětské zóny s prolézačkami, naproti expozici Na statku. Stavební práce běží podle plánu a po první fázi, která se týkala především podzemí, začínají vyrůstat první nadzemní stěny.
Jiří Novák, ředitel ZOO Ostrava: "Měsíc dva zpátky se kutalo v zemi. Byly tam obrovské, zpevněné konstrukce, které držely zemní výkopy. Probíhaly betonáže nějakých základů. No a teď uvidíte svislé stěny a dokonce i částečně zastropené některé části toho objektu. Takže pořád se betonuje, pořád se staví hrubá stavba. Ale už jsme vylezli ze země."
Expozice tučňáků patří k těm nejsložitějším, protože tato zvířata jsou velmi náročná na čistotu vody, a tak je potřeba použít moderní technologie, aby se jim dařilo a také, aby je mohli lidé sledovat i z jeskyně pod vodou.
Břetislav Riger (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: "My jsme dneska těsně před polovinou stavby, jsme dneska v prvním nadzemním podlaží. Začínají se připravovat vlastně samotné bazény a tato stavba je samozřejmě velice náročná na technologie. Tou základní technologií je filtrace vody. Proto po samotném dostavění této stavby, což by mělo být někdy v říjnu 2027, tak vlastně bude zahájen zkušební provoz samotné filtrace. První měsíc bude bez tučňáků a dalších pět měsíců s tučňáky."
Dokončení je plánováno na konec roku 2027, ale nejprve bude spuštěn zkušební provoz. Teprve potom se mohou přistěhovat tučňáci.
Jiří Novák, ředitel ZOO Ostrava: "Tučňáci pocházejí tedy z Jižní Afriky. Tučňák brýlový je druh, který snáší klidně 30stupňové teplo, ale potřebují prostě komplexní podmínky. Čili nepochází z Antarktidy, nepotřebují takovou tu ledničku, jako by potřeboval tučňák patagonský například. Ale určitě potřebují celou řadu dalších podmínek, aby mohli fungovat. Teprve když si budeme jisti, že všechny ty technologie fungují a všechny podmínky jsme spustili, tak můžeme uvažovat o termínech dovozu těch zvířat. Čili zatím jsme ještě daleko, ale určitě máme s koordinátorem chovu tučňáků brýlových dojednáno, že někdy ke konci roku 2027 či z kraje roku 2028 by s námi počítal. A ono se to těžko slibuje na kusy, protože nevíme, kolik v sezoně 2027 se jich vylíhne."
Odkud tučňáci dorazí, má zcela v rukou jejich koordinátor, který má přesné informace o situaci v ostatních zoologických zahradách. V Evropě se chovatelé starají asi o 2 000 těchto zvířat.
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