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Zchátralé domy v Šenovské ulici se mění na nové byty. Problémy se statikou stavbu prodloužily
Městský obvod Slezská Ostrava pokračuje v postupné proměně lokality Zárubek. Do oprav v okolí se v minulých letech zapojili soukromí investoři. Teď navazuje samotná radnice. Pustila se do celkové rekonstrukce tří domů v Šenovské ulici.
Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Jsou to domy, které pocházejí z padesátých let minulého století, takže už byly morálně zastaralé. Ale samozřejmě i technicky to znamená, že procházejí kompletní rekonstrukcí. Vzniknou v nich malometrážní byty. V každém domě to znamená dohromady 24 bytů, které budou sloužit cílovým skupinám obyvatel, kterými jsou například senioři nebo mladí lidé. Je to lokalita poměrně zajímavá. U terminálů Tanečník tedy na tramvaji sousedí s řekou Lučinou, takže je to poměrně klidné bydlení na okraji centra města. Věříme, že toto bydlení bude i poměrně populární."
Práce na objektech z padesátých let se však zkomplikovaly.
Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Tady na stavbě jsme zaznamenali několik problémů, zejména se statikou budov. To, co se aktuálně odehrálo a proč se trochu i posunul termín dokončení domů, tedy aktuálně plánované na říjen příštího roku, je to, že se dělaly nové stropy v těch domech tak, aby byla zachována opravdu co nejlepší statika, a zasahovalo se i do samozřejmě izolací a do základů těch domů tak, aby ta stavba byla co nejkvalitnější, aby se v ní dobře žilo."
Slezská Ostrava se nesoustředí jen na samotné budovy. Opravou prochází i navazující veřejný prostor. Podél široké ulice vzniká nový chodník. Ten propojí obecní domy se sousedními rekonstruovanými objekty.
Vladimír Lyčka, místostarosta Slezské Ostravy: "Celkové náklady budou činit necelých 63 milionů korun. Termín dokončení by měl být příští říjen 2027, s tím, že v podstatě financováno to bylo z části ze Státního fondu podpory investic a dále z úvěru velice výhodného, a z 20 procent to bylo financováno z naší účasti. Dříve to byly také bytové domy. Bydleli tady ještě do poslední chvíle nějací obyvatelé, s tím, že jsme se s nimi dohodli na vystěhování a nabídli jsme jim náhradní byty. A v podstatě od té doby jsme to mohli projektovat. A vlastně čekali jsme na to, až se naskytne vhodná příležitost s nějakou dotací. Ta se naskytla, jak jsem se zmínil, a tím pádem jsme to začali realizovat."
Rozsáhlá regenerace Šenov Úzké ulice se tak posouvá do své závěrečné fáze. Pokud už stavebníky nepřekvapí žádné další skryté vady, první nájemníci z řad seniorů a mladých rodin se do nových bytů nastěhují na podzim příštího roku.
section_image1.png
polar




