|  | Datum vydání: 18.8.2026, 13:37 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

V Těrlicku dokončují několik letních staveb, opraveny jsou silnice i chodníky

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta Těrlicka: „Původně jsme předpokládali, že pouze shrneme takzvaných pět centimetrů asfaltu a položíme nový. Jenomže problém byl v tom, že jsme zjistili, že komunikace vůbec není zkolaudovaná. A tak jsme museli přistoupit k tomu, že uděláme kompletní projektovou dokumentaci, požádáme o stavební povolení a uděláme cestu, na kterou lidé 14 let čekali. Já věřím, že výsledek stojí za to, i když samozřejmě ještě musíme doladit drobné detaily. Původně měly práce trvat pět měsíců a nakonec jsme to zvládli za zhruba dva a půl měsíce, takže už dnes se lidé bez problémů dostanou do svých domovů. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost, protože těch dva a půl měsíce opravdu nebylo jednoduchých. Chodili doslova v gumácích do svých domovů a nebyla to jednoduchá věc. Ale zvládli jsme to a věřím, že výsledek stojí za to.“

Opravami procházejí také Polní a Okrajová ulice. S ohledem na probíhající práce by měli lidé respektovat dopravní značení a nevjíždět automobily na staveniště, nebo nevstupovat do vymezeného prostoru, kde hrozí úraz.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta Těrlicka: „Není to ovšem jediná investiční akce tady na území Těrlicka. Podobně máme rozpracovanou ulici Polní, kde také s předstihem dokončíme veškeré práce a už nyní jsme zhruba z 90 procent hotoví. Máme také schodiště v Okrajové ulici, kde jsme se potýkali s velkými problémy, protože samotná projektová dokumentace byla sice dobře připravená, ale sítě, které byly zaměřeny a zakresleny, byly nakonec úplně někde jinde. Proto jsme museli dokumentaci přepracovat a vzniklo drobné zdržení. Nicméně i tady budeme do konce srpna hotoví.“