|  | Datum vydání: 27.8.2026, 08:32 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Karviná staví novou lávku přes řeku Olši, práce pokračují dle harmonogramu

Budoucí lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude 365 metrů. Propojí ulice U Řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.

Jan Wolf (nestr.), primátor Karviné: "Lávka tady kdysi dlouho sloužila. Byla to spojka na Sovinec a Doubravu. Měli jsme požádáno v mezirezortní komisi na zahlazování důlních škod a revitalizaci území o finanční prostředky. To se nám podařilo získat. To znamená, tuto stavbu financuje ministerstvo financí."

Jak již bylo řečeno, postup prací pokračuje podle schváleného harmonogramu.

Michal Jurman, mluvčí zhotovitele: "Aktuálně se realizuje armovaní opěr a pilíře lávky. Následovat pak bude bednění opěr a pilíře a montážní plošiny pro osazení lávky."

V nejbližších týdnech tak proběhne další příprava pro samotnou stavbu lávky.

Host 3: "V průběhu října proběhne návoz a předmontáž lávky, s tím, že k samotné montáži lávky pak dojde v průběhu listopadu."

V okolí staveniště přibývá těžká technika. Město žádá pěší i cyklisty, aby respektovali vyznačená omezení a náhradní trasy.