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Družstevní ve Studénce má po letech čekání nový koberec, termín oddalovala snaha získat dotaci
V říjnových dnech už ulice Družstevní ve Studénce získává nový hladký asfaltový povrch. Děje se tak po čtyřech měsících od zahájení celkové rekonstrukce téměř kilometr dlouhé části této komunikace. 
Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “Dáváme do pořádku 900 metrů komunikace od křižovatky 2. května až po železniční přejezd dole, jak my říkáme místně na Šplíchově. Součástí tady té akce je i bezpečnostní výměna zábradlí kolem Butovického potoka.” 
Termín dokončení se kvůli vícepracím, což jsou zmíněná instalace zábradlí, a také prodloužení chodníku a úpravy některých vjezdů k domům, posunul o dva týdny, do konce října.  
Oprava této komunikace probíhala po celou dobu tak, aby co nejméně omezovala obyvatele, respektive řidiče v této lokalitě. De facto jim byl příjezd k domům zamezen pouze v době pokládky asfaltového povrchu.
Stav komunikace byl narušen různými defekty a propady po té, co se v této lokalitě v roce 2010 budovala kanalizace. 
Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Prováděly se pouze lokální opravy té komunikace. Vlivem času se samozřejmě ta komunikace svým vytížením stala neúnosnou, takže my jsme přistoupili k tomu, že jsme se rozhodli už v roce 2019 v zpracovat projektovou dokumentaci a řešit tu situaci komplexně. Po neúspěšných termínech, kde se nám nepodařilo na opravu získat žádnou dotaci, tak jsme se rozhodli to realizovat v letošním roce.”
Za rekonstrukci silnice a vícepráce radnice zaplatí 13,5 milionech korun bez DPH. 
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