|  | Datum vydání: 16.7.2014, 13:04 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Revitalizace městského náhonu je v polovině

Revitalizace vodního náhonu je v současné době zhruba v polovině.

Ivana Fričová, zástupkyně zhotovitele stavby

Starosti s termínem dělá zhotoviteli stavby výsadba bahenních rostlin, která musí proběhnout až nakonec, kdy bude koryto opět plné vody. Proto se snaží zvládnout práce tak, aby se náhon mohl napustit už na podzim.

Ivana Fričová, zástupkyně zhotovitele stavby

Po odbahnění koryta, ekologické a estetické úpravě bude náhon pro lidi místem k rekreaci a pro živočichy přírodním útočištěm.

Michal Řezníček, autor projektu

Rostislav Onderka, odb. přípravy a realizace investic opavského magistrátu

Důležitou částí projektu je sedimentační nádrž, která zachytí kaly přitékající z řeky a tím zabrání zanášení náhonu. Vznikne tady přírodní rameno s rostlinami a úkryty pro ryby a obojživelníky. Projekt je dotován Evropskou unií a má hodnotu 15 milionů korun.