|  | Datum vydání: 19.12.2014, 13:10 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Sídliště Nová Osada ve F-M mění svou tvář

V průběhu října dokončili pracovníci frýdeckomísteckých Technických služeb první etapu celkové rekonstrukce sídliště Nová Osada. Ta se týkala ulice J. Hakena. Počátkem listopadu pak zahájili druhou etapu, v rámci které dojde k úpravě ulice J. Kaluse. Tato část rekonstrukce prozatím spočívala v odtěžení stávající zeminy, následném položení dlažby a pokládky asfaltové páteřní komunikace.

Jaromír Kohut, předseda představenstva TS F-M: “V současné době dokončujeme parkovací plochy. Před spuštěním je i nová výstavba sloupů veřejného osvětlení. Doděláváme dopravní značení. Do konce tohoto období, čili před Vánoci, zcela určitě tuto rekonstrukci ukončíme.”

Po dokončení druhé etapy bude následovat poslední třetí část rekonstrukce, která se týká ulice S. K. Neumanna. Zde se ale musí počkat na provedení přeložky inženýrských sítí.

Karel Deutscher (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: “Tady práce bohužel v tuto chvíli skončily, protože čekáme na přeložku sítě. Jakmile bude tato přeložka provedena, může následovat dokončení opravy ulice S. K. Neumanna.”

Celkové náklady na realizaci rekonstrukce sídliště Nová Osada vyšly zhruba na deset a půl milionů korun.