|  | Datum vydání: 24.2.2015, 14:07 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Oprava kina Centrum v Karviné výrazně pokročila

Uplynuly necelé tři měsíce a stavební práce v karvinském kině Centrum se rozšířily i do obnovy okolí, které se proměnilo v jedno velké staveniště. Uvnitř budovy je změna také znatelná.

Tomáš Horák, stavbyvedoucí: „V současné fázi jsou provedené hrubé podlahy, provádí se montáž sádrokartonových příček, rozvody veškerých instalací jako je elektro, vzduchotechnika, voda, topení.“

Konkrétně v těchto místech připravují dělníci potrubí pro vzduchotechniku.

Kousek dál se už připravuje zázemí pro kino, rýsují se nové šatny, sociální zázemí.

Šárka Swiderová, mluvčí Karviné: „Tady kdysi byla vstupní hala, ta se rozdělila příčkami.“

Před kinem jsou, jak vidíte, práce také v plném proudu. Betonové prvky i schodiště jsou už zbourané a zmizela i dlouhá betonová zeď před silnicí.

Šárka Swiderová, mluvčí Karviné: „Tady bude krásné parkoviště, zeleň, nějaké odpočinkové zóny, lavičky, osvětlení, bude to krásné.“

Nyní se ještě bude řešit přechod pro chodce. V nejbližších dnech bude původní přechod nahrazen provizorním, tak aby především školáci mohli bezpečně přecházet silnici při cestě do školy. Samotné kino Centrum začne promítat až v září.