|  | Datum vydání: 9.7.2015, 13:57 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce sídliště Nová osada ve F-M je u konce

Frýdeckomístecké sídliště Nová osada prochází celkovou rekonstrukcí a obnovou od minulého roku. V říjnu dokončili pracovníci Technických služeb první etapu, která se týkala ulice J. Hakena. Od listopadu probíhala druhá etapa, v rámci které došlo k úpravě ulice J. Kaluse. Počátkem dubna se na sídlišti začalo s třetí etapou, která zahrnovala úplnou obnovu ulice S. K. Neumanna.

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: “V rámci rekonstrukce ulice S. K. Neumanna byla provedena výstavba odvodnění, tedy nová dešťová kanalizace. Byly provedeny přeložky hlavního vodovodního řádu i přípojek. Dále bylo postaveno nové veřejné osvětlení a byly zpevněny všechny plochy.”

Sídliště Nová osada volalo po rekonstrukci už dlouhou dobu. Původní výstavba zde byla provedena někdy v sedmdesátých letech a od té doby se toho na sídlišti mnoho neudělalo.

Karel Deutscher (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: “Bohužel tam nikdy nebyly udělány chodníky ani žádné parkovací plochy. Ten stav tam byl velmi neutěšený.”

Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna a zároveň celého sídliště by měla být hotova do konce července. Na podzim zde pracovníci Technických služeb provedou ještě sadové úpravy, které se v letních měsících dělat nedají. Celkové náklady na rekonstrukci vyšly zhruba na deset milionů korun.