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Práce na ZŠ K. Světlé v Havířově nenarušily výuku
Při pohledu na probíhající rekonstrukci základní školy K. Světlé by možná nikdo nečekal, že třídy jsou plné dětí. Výuka začala tak jako v jiných školách hned 1. září. Starší žáci by určitě brali delší prázdniny všemi deseti, prvňáci a jejich učitelé naopak.
Hana Ondřejová, učitelka: “Byli jsme rádi, že jsme začali v termínu 1. září, protože září má pro děti takové kouzlo. Rekonstrukci škola potřebovala. I rodiče říkali, že škola vypadá stále stejně, jako když tam chodili oni”.
Práce probíhaly na škole tak, aby byly zprovozněny nejdříve pavilony, kde probíhá výuka a také jídelna. Poslední dny byly pro všechny hektické. 
Jiří Kotaška, ředitel ZŠ K. Světlé: “Podařilo se nám dát dohromady pavilon A a B, kde jsou kmenové třídy. V prvním týdnu září jsme dokončili pavilon C a v současné době dochází ještě k úpravám na pavilonu D”.
Zateplení by mělo přinést škole zejména finanční úspory. Rekonstrukce školy je vyčíslena na více než 30 milionů korun. Práce by měly být zcela dokončeny nejpozději na počátku listopadu.
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