|  | Datum vydání: 29.9.2010, 00:00 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Na jevišti Slezského divadla v Opavě teď účinkují stavaři

Zastaralá technika se modernizuje a zvláštní pocit z toho má i ředitel divadla.

Jindřich Pasker, ředitel Slezského divadla v Opavě: "Jsem zvyklý hovořit k lidem na druhou stranu, jsem zvyklý hovořit k plnému sálu a trošičku v jiných čistých podmínkách, takže je to takové nezvyklé. Ta změna spočívá v tom, že se vyměňují veškeré technické prvky."

Vladimír Raszka, zástupce dodavatele stavby: "Naše společnost má na starosti jeviště, hlediště a veškeré zázemí které k tomu patří, tedy scénickou technologii, osvětlovací techniku, ozvučení, akustiku a veškeré práce s tím spojené."

Práce v divadle začaly v červnu bezprostředně po posledním představení. Od té doby jdou podle plánu.

Jan Kubesa, projektový manažer: "Máme prostavěno nějakých 30, 40% z celkové zakázky. Probíhají přípravné práce pro finalizaci povrchů, jak koberců, tak tapet, probíhají práce na rozvodech akustiky. Na stavbě je asi mezi 40ti až 60ti pracovníky."

Důležitou součástí modernizace je hydraulika.

Radim Rojek, zástupce dodavatele hydrauliky: "V těchto prostorách se nacházely ruční tahy, kdy vlastně obsluha musela přes lanové mechanismy vytahovat dekorace do prostoru jeviště. Dneska jsou nahrazeny moderními dekoračními tahy, které budou ovládány z dotykového pultu z moderního řídícího systému."

Jindřich Pasker, ředitel Slezského divadla v Opavě: "Těším se na to, že díky technice, která tady bude zavedena, budeme moci dávat inscenace, které jsme dosud nemohli díky staré technice realizovat."

Investorem modernizace je město Opava. Průběh prací proto pravidelně sleduje. I proto, že práce v historické budově mají svá specifika.

Martin Chalupski, technický dozor investora: "Je třeba věc posuzovat z různých hledisek a to památkové hledisko nemůžeme ignorovat."

Lucie Langerová, odd. památkové péče Magistrátu města Opavy: "Určitě jsme debatovali o tom jak budou vypadat nové tapety, řešili jsme také jaká budou sedadla aby vyhovovala lidem, ale byla trochu historická."

Nutné bylo respektovat zároveň památkový charakter i požární předpisy. To se povedlo. Návštěvníci se o tom budou moci přesvědčit začátkem příštího roku.