|  | Datum vydání: 29.6.2011, 00:00 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Práce na kině Centrum i nové centrální knihovně jsou v plném proudu

Již na počátku příštího roku bude mít Havířov moderní a novou centrální knihovnu. Nyní to zatím v budově G magistrátu vypadá stále jako jedno velké staveniště.

Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru MmH: „Máme hotovy prakticky veškeré demolice. Probíhají vnitřní vyzdívky, probíhá položení veškerých sítí. Jedná se o ležatou a svislou kanalizaci, rozvody vody, rozvody elektrické energie."

V budově již zmizela stará okna, začíná se s zateplováním. Knihovna počítá se dvěma výtahy, jeden bude pro zásobování a druhý bezbariérový pro veřejnost. Rekonstrukce však naráží na určité problémy.

Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru MmH: „Jsou to problémy s tím, že ne všechny nosné konstrukce stávajícího objektu jsou v takovém stavu v jakém jsme předpokládali, že budou. Nicméně v rámci této stavby společně ze statikem a projektantem dojde k sanaci nosných konstrukcí tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy."

Druhou rekonstruovanou kulturní budovou v Havířově, je kino Centrum. Přestavba na multifunkční objekt za více než 120 milionů korun, byla zahájena v únoru letošního roku. Dominantou bude především nový kinosál s promítáním ve 3 D. Dále zde vznikne DVD kino kavárna nebo galérie. Nyní v kině stále ještě probíhají demoliční práce.

Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru MmH: „Ty musí probíhat hodně opatrně a velmi koordinovaně, protože opět se potýkáme s tím problémem, že projektová dokumentace skutečného provedení neodpovídá tomu, jak jsou umístěny některé nosné konstrukce."

V suterénu bude díky modernizaci výměníku moci vzniknout klub, ve kterém se bude rovněž promítat.

Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru MmH: „Technologie šla skutečně dopředu zejména co se týče energetické náročnosti, ale i velikosti tohoto zařízení. To znamená, že velké prostory, které jsou pod kinem Centrum jsou dneska využitelné ne pro zařízení výměníku a vzduchotechniky, ale vzniknou zde prostory nového jazz klubu. Samozřejmě klub bude zajištěn ne jenom akusticky tak, aby nerušil zbytek kina. Můžou tam probíhat ne jenom hudební produkce, ale i různé kulturní akce."

Na to vše si milovníci filmů a zábavy budou muset ještě počkat do podzimu příštího roku.